| Tên Sinh Viên | Dương Đức Lộc |
| --- | --- |
| MSSV | PTIT-HN-034 |
| Lớp | CNTT4 |
| Tên dự án | Quản lí viết blog nhật kí |
| Ngày nộp | 04/12/2025 |

- Sprint Planning & Product Backlog

- 1.1 Sprint Goal

- Xây dựng các chức năng cơ bản cho hệ thống viết blog nhật ký cá nhân bao gồm: Đăng ký, Đăng nhập, Tạo bài viết, Xem danh sách bài viết, Chỉnh sửa và Xóa bài viết.

1.2 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EM01_ Đăng ký | Là một người dùng mới, tôi muốn tạo tài khoản, để tôi có thể sử dụng và truy cập vào các tính năng của hệ thống. | 5 | Vừa |
| 2 | EM02_ Đăng nhập | Là một người dùng, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống, để tôi có thể truy cập vào các chức năng cá nhân của mình. | 3 | Trung bình |
| 3 | EM03_ Tạo bài viết | Là một người dùng, tôi muốn tạo bài blog nhật ký, để tôi có thể lưu trữ và chia sẻ những ghi chú hoặc suy nghĩ của mình. | 8 | Cao |
| 4 | EM04_ Xem danh sách bài viết | Là một người dùng, tôi muốn xem danh sách các bài viết của mình, để tôi có thể quản lý và theo dõi các bài đã tạo. | 5 | Vừa |
| 5 | EM05_ Chỉnh sửa bài viết | Là một người dùng, tôi muốn chỉnh sửa bài viết, để tôi có thể cập nhật hoặc cải thiện nội dung đã đăng. | 8 | Cao |
| 6 | EM06_ Xóa bài viết | Là một người dùng, tôi muốn xóa bài viết của mình, để tôi có thể loại bỏ những nội dung không còn cần thiết. | 5 | Vừa |

1.3 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| EM01_ Đăng ký | Email phải hợp lệ, không trùng |
|  | Mật khẩu tối thiểu 6 ký tự |
|  | Đăng ký thành công → chuyển sang trang đăng nhập |
| EM02_ Đăng nhập | Nhập đúng email & mật khẩu |
|  | Sai thông tin → hiển thị thông báo lỗi |
|  | Đăng nhập thành công → chuyển dashboard |
| EM03_ Tạo bài viết | Tiêu đề không để trống |
|  | Nội dung không để trống |
|  | Lưu thành công → hiển thị trong danh sách |
| EM04_ Xem danh sách bài viết | Hiển thị tất cả bài viết theo thời gian |
|  | Có chức năng xem chi tiết |
|  | Danh sách tải đúng người dùng hiện tại |
| EM05_ Chỉnh sửa bài viết | Chỉ chỉnh sửa bài của chính mình |
|  | Cập nhật thành công lưu vào DB |
|  | UI hiển thị nội dung mới nhất |
| EM06_ Xóa bài viết | Chỉ xóa bài của chính mình |
|  | Phải hỏi xác nhận trước khi xóa |
|  | Danh sách tự động cập nhật sau khi xóa |

1.4 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Backlog hoàn chỉnh |
| 2 | Code đã hoàn thiện và chạy đúng yêu cầu |
| 3 | Triển khai chạy thử thành công |
| 4 | Tài liệu cập nhật |
| 5 | Không còn bug mức High/Medium |
| 6 | Giao diện đúng theo yêu cầu thiết kế |

1.5 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| EM01 | 5 | Cơ bản, chỉ form + xử lý DB |
| EM02 | 3 | Logic xác thực + lưu token |
| EM03 | 8 | Form phức tạp hơn, nhiều trường |
| EM04 | 5 | Chỉ đọc danh sách + hiển thị |
| EM05 | 8 | Logic cập nhật + kiểm tra quyền |
| EM06 | 5 | Hỏi xác nhận + thao tác DB |

2.  Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Mô tả | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| EM01 – Đăng ký | EM01-T1 | Thiết kế UI form đăng ký | Frontend Dev |
|  | EM01-T2 | Xử lý API tạo tài khoản | Backend Dev |
|  | EM01-T3 | Viết test case & kiểm thử | Tester |
| EM02_ Đăng nhập | EM02-T1 | Thiết kế UI đăng nhập | Frontend Dev |
|  | EM02-T2 | API đăng nhập + quản lý session | Backend Dev |
|  | EM02-T3 | Test login success/failure | Tester |
| EM03_ Tạo bài viết | EM03-T1 | UI tạo bài viết (form) | Frontend Dev |
|  | EM03-T2 | API tạo bài viết + lưu DB | Backend Dev |
|  | EM03-T3 | Viết unit test & kiểm thử | Tester |
| EM04_ Xem danh sách bài viết | EM04-T1 | UI hiển thị danh sách & xem chi tiết | Frontend Dev |
|  | EM04-T2 | API lấy danh sách bài theo user | Backend Dev |
|  | EM03-T3 | Test danh sách & phân quyền | Tester |
| EM05_ Chỉnh sửa bài viết | EM05-T1 | UI chỉnh sửa bài viết | Frontend Dev |
|  | EM05-T2 | API cập nhật bài viết (quyền) | Backend Dev |
|  | EM05-T3 | Test chỉnh sửa & kiểm tra quyền | Tester |
| EM06_ Xóa bài viết | EM06-T1 | UI xoá bài viết + confirm | Frontend Dev |
|  | EM06-T2 | API xoá bài viết (quyền) | Backend Dev |
|  | EM06-T3 | Test xoá | Tester |

2.2 Kanban Board

Ngày 01:

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM-01 Đăng ký tài khoản | EM01-T2: Xử lý logic đăng ký Start: Day 3 Due: Day 4 | EM01-T1: Thiết kế form đăng ký Start: Day 1 Due: Day 2 |  |  |  |
|  | EM01-T3: Kiểm thử đăng ký Start: Day 5 Due: Day 6 |  |  |  |  |
| EM-02 Đăng nhập | EM02-T2: Xác thực thông tin Start: Day 3 Due: Day 4 | EM02-T1: Tạo form đăng nhập Start: Day 1 Due: Day 2 |  |  |  |
|  | EM02-T3: Kiểm thử đăng nhập Start: Day 5 Due: Day 6 |  |  |  |  |
| EM-03 Tạo bài viết | EM03-T2: Lưu nội dung vào DB Start: Day 3 Due: Day 4 | EM03-T1: Giao diện tạo bài viết Start: Day 1 Due: Day 2 |  |  |  |
|  | EM03-T3: Kiểm thử tạo bài viết Start: Day 5 Due: Day 6 |  |  |  |  |
| EM04_ Xem danh sách bài viết | EM04-T2: Xử lí logic hiển thị danh sách bài viết Start: Day 5 Due: Day 5 | EM04-T1: Giao diện hiển thị danh sách sản phẩm Start: Day 1 Due: Day 2 |  |  |  |
|  | EM04-T3: Kiểm thử CRUD Start: Day 6 Due: Day 7 |  |  |  |  |
| EM05_ Chỉnh sửa bài viết | EM05-T2: Lưu chỉnh sửa vào DB Start: Day 3 Due: Day 4 | EM05-T1:Giao diện trang chỉnh sửa Start: Day 1 Due: Day 2 |  |  |  |
|  | EM05-T3: Kiểm thử lọc bài viết Start: Day 6 Due: Day 7 |  |  |  |  |
| EM06_ Xóa bài viết | EM06-T2: Xóa thành công và lưu vào DB Start: Day 3 Due: Day 4 | EM06-T1: giao diện và model xác nhận xóa Start: Day 1 Due: Day 2 |  |  |  |
|  | EM06-T3: Kiểm thử danh sách Start: Day 6 Due: Day 7 |  |  |  |  |

Thay đổi : Bắt đầu thiết kế UI của tất cả  các giao diện cho dự án :

- Thiết kế form đăng ký (EM01-T1)

- Tạo form đăng nhập (EM02-T1)

- Giao diện tạo bài viết (EM03-T1)

- Giao diện xem danh sách bài viết (EM04-T1)

- Giao diện chỉnh sửa bài viết (EM05-T1)

- Giao diện & modal xác nhận xóa (EM06-T1)

Lí do : Ngày 01 nhóm tập trung bắt đầu và triển khai các task giao diện của tất cả chức năng, nhằm đặt nền tảng ban đầu cho luồng người dùng và chuẩn bị sẵn UI để các phần xử lý logic và kiểm thử có thể được thực hiện thuận lợi ở các ngày sau.

Ngày 02:

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM-01 Đăng ký tài khoản | EM01-T2: Xử lý logic đăng ký Start: Day 3 Due: Day 4 | EM01-T1: Thiết kế form đăng ký Start: Day 1 Due: Day 2 |  |  | EM01-T1 |
|  | EM01-T3: Kiểm thử đăng ký Start: Day 5 Due: Day 6 |  |  |  |  |
| EM-02 Đăng nhập | EM02-T2: Xác thực thông tin Start: Day 3 Due: Day 4 | EM02-T1: Tạo form đăng nhập Start: Day 1 Due: Day 2 |  |  | EM02-T1 |
|  | EM02-T3: Kiểm thử đăng nhập Start: Day 5 Due: Day 6 |  |  |  |  |
| EM-03 Tạo bài viết | EM03-T2: Lưu nội dung vào DB Start: Day 3 Due: Day 4 | EM03-T1: Giao diện tạo bài viết Start: Day 1 Due: Day 2 |  |  | EM03-T1 |
|  | EM03-T3: Kiểm thử tạo bài viết Start: Day 5 Due: Day 6 |  |  |  |  |
| EM04_ Xem danh sách bài viết | EM04-T2: Xử lí logic hiển thị danh sách bài viết Start: Day 5 Due: Day 5 | EM04-T1: Giao diện hiển thị danh sách sản phẩm Start: Day 1 Due: Day 2 |  |  | EM04-T1 |
|  | EM04-T3: Kiểm thử CRUD Start: Day 6 Due: Day 7 |  |  |  |  |
| EM05_ Chỉnh sửa bài viết | EM05-T2: Lưu chỉnh sửa vào DB Start: Day 3 Due: Day 4 | EM05-T1:Giao diện trang chỉnh sửa Start: Day 1 Due: Day 2 |  |  | EM05-T1 |
|  | EM05-T3: Kiểm thử lọc bài viết Start: Day 6 Due: Day 7 |  |  |  |  |
| EM06_ Xóa bài viết | EM06-T2: Xóa thành công và lưu vào DB Start: Day 3 Due: Day 4 | EM06-T1: giao diện và model xác nhận xóa Start: Day 1 Due: Day 2 |  |  | EM06-T1 |
|  | EM06-T3: Kiểm thử danh sách Start: Day 6 Due: Day 7 |  |  |  |  |

Thay đổi : Hoàn thành toàn bộ các task giao diện (UI) của hệ thống bao gồm:

- EM01-T1: Thiết kế form đăng ký

- EM02-T1: Tạo form đăng nhập

- EM03-T1: Giao diện tạo bài viết

- EM04-T1: Giao diện hiển thị danh sách bài viết

- EM05-T1: Giao diện trang chỉnh sửa

- EM06-T1: Giao diện & modal xác nhận xóa

Lí do : Ngày 02 tiếp tục hoàn thiện và tinh chỉnh giao diện đã bắt đầu từ Ngày 01, đảm bảo bố cục và trải nghiệm người dùng ổn định. Việc hoàn thiện UI trước khi bắt đầu xử lý logic giúp giảm sai sót khi code backend và tạo cơ sở chuẩn để QA lập test case.

Ngày 03:

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM-01 Đăng ký tài khoản | EM01-T3: Kiểm thử đăng ký Start: Day 5 Due: Day 6 | EM01-T2: Xử lý logic đăng ký Start: Day 3 Due: Day 4 |  |  |  |
| EM-02 Đăng nhập | EM02-T3: Kiểm thử đăng nhập Start: Day 5 Due: Day 6 | EM02-T2: Xác thực thông tin Start: Day 3 Due: Day 4 |  |  |  |
| EM-03 Tạo bài viết | EM03-T3: Kiểm thử tạo bài viết Start: Day 5 Due: Day 6 | EM03-T2: Lưu nội dung vào DB Start: Day 3 Due: Day 4 |  |  |  |
| EM04_ Xem danh sách bài viết | EM04-T2: Xử lí logic hiển thị danh sách bài viết Start: Day 5 Due: Day 5 |  |  |  |  |
|  | EM04-T3: Kiểm thử CRUD Start: Day 6 Due: Day 7 |  |  |  |  |
| EM05_ Chỉnh sửa bài viết | EM05-T3: Kiểm thử lọc bài viết Start: Day 6 Due: Day 7 | EM05-T2: Lưu chỉnh sửa vào DB Start: Day 3 Due: Day 4 |  |  |  |
| EM06_ Xóa bài viết | EM06-T3: Kiểm thử danh sách Start: Day 6 Due: Day 7 | EM06-T2: Xóa thành công và lưu vào DB Start: Day 3 Due: Day 4 |  |  |  |

Thay đổi : Bắt đầu xử lý các task logic (T2) của toàn bộ User Stories, bao gồm:

- EM01-T2: Xử lý logic đăng ký

- EM02-T2: Xác thực thông tin đăng nhận

- EM03-T2: Lưu nội dung bài viết vào cơ sở dữ liệu

- EM05-T2: Lưu chỉnh sửa bài viết

- EM06-T2: Xóa bài viết và lưu vào DB

Lí do : Ngày 03 nhóm bắt đầu triển khai các task logic sau khi toàn bộ giao diện đã được hoàn thiện trong hai ngày đầu. Việc chuyển sang thực hiện logic đúng theo kế hoạch giúp đảm bảo tiến độ và cho phép chuẩn bị trước nền tảng để tester có thể kiểm thử vào các ngày tiếp theo.

Ngày 04:

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM-01 Đăng ký tài khoản | EM01-T3: Kiểm thử đăng ký Start: Day 5 Due: Day 6 | EM01-T2: Xử lý logic đăng ký Start: Day 3 Due: Day 4 |  |  | EM01-T2 |
| EM-02 Đăng nhập | EM02-T3: Kiểm thử đăng nhập Start: Day 5 Due: Day 6 | EM02-T2: Xác thực thông tin Start: Day 3 Due: Day 4 |  |  | EM02-T2 |
| EM-03 Tạo bài viết | EM03-T3: Kiểm thử tạo bài viết Start: Day 5 Due: Day 6 | EM03-T2: Lưu nội dung vào DB Start: Day 3 Due: Day 4 |  |  | EM03-T |
| EM04_ Xem danh sách bài viết | EM04-T2: Xử lí logic hiển thị danh sách bài viết Start: Day 5 Due: Day 5 |  |  |  |  |
|  | EM04-T3: Kiểm thử CRUD Start: Day 6 Due: Day 7 |  |  |  |  |
| EM05_ Chỉnh sửa bài viết | EM05-T3: Kiểm thử lọc bài viết Start: Day 6 Due: Day 7 | EM05-T2: Lưu chỉnh sửa vào DB Start: Day 3 Due: Day 4 |  |  | EM05-T2 |
| EM06_ Xóa bài viết | EM06-T3: Kiểm thử danh sách Start: Day 6 Due: Day 7 | EM06-T2: Xóa thành công và lưu vào DB Start: Day 3 Due: Day 4 |  |  | EM06-T2 |

Thay đổi : Hoàn thành toàn bộ các task xử lý logic (T2) của tất cả User Stories, bao gồm:

- EM01-T2: Xử lý logic đăng ký

- EM02-T2: Xác thực đăng nhập

- EM03-T2: Lưu bài viết vào DB

- EM05-T2: Lưu chỉnh sửa bài viết

- EM06-T2: Xóa bài viết và cập nhật DB

Lí do :Ngày 04 nhóm hoàn tất toàn bộ phần xử lý logic của hệ thống theo đúng tiến độ đặt ra, nhằm đảm bảo rằng tất cả chức năng chính đã có nền tảng nghiệp vụ đầy đủ trước khi chuyển sang giai đoạn kiểm thử vào ngày tiếp theo. Việc hoàn thành logic đúng hạn giúp tránh dồn việc sang cuối Sprint và tạo điều kiện để tester có đủ thời gian kiểm thử toàn diện

Ngày 05:

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM-01 Đăng ký tài khoản |  | EM01-T3: Kiểm thử đăng ký Start: Day 5 Due: Day 6 |  |  |  |
| EM-02 Đăng nhập |  | EM02-T3: Kiểm thử đăng nhập Start: Day 5 Due: Day 6 |  |  |  |
| EM-03 Tạo bài viết |  | EM03-T3: Kiểm thử tạo bài viết Start: Day 5 Due: Day 6 |  |  |  |
| EM04_ Xem danh sách bài viết | EM04-T3: Kiểm thử CRUD Start: Day 6 Due: Day 7 | EM04-T2: Xử lí logic hiển thị danh sách bài viết Start: Day 5 Due: Day 5 |  |  | EM04-T3 |
| EM05_ Chỉnh sửa bài viết | EM05-T3: Kiểm thử lọc bài viết Start: Day 6 Due: Day 7 |  |  |  |  |
| EM06_ Xóa bài viết | EM06-T3: Kiểm thử danh sách Start: Day 6 Due: Day 7 |  |  |  |  |

Thay đổi : Bắt đầu thực hiện các task kiểm thử (T3) bao gồm:

- EM01-T3: Kiểm thử đăng ký

- EM02-T3: Kiểm thử đăng nhập

- EM03-T3: Kiểm thử tạo bài viết

Lí do :Ngày 05 nhóm chuyển sang giai đoạn kiểm thử cho các chức năng đã hoàn thiện logic, nhằm đảm bảo chất lượng và phát hiện sớm lỗi trước khi kết thúc Sprint. Đồng thời hoàn thành nốt phần logic của EM04 để đảm bảo tất cả chức năng đều đã có nền tảng ổn định cho việc kiểm thử ở các ngày tiếp theo.

Ngày 06:

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM-01 Đăng ký tài khoản |  | EM01-T3: Kiểm thử đăng ký Start: Day 5 Due: Day 6 |  |  | EM01-T3 |
| EM-02 Đăng nhập |  | EM02-T3: Kiểm thử đăng nhập Start: Day 5 Due: Day 6 |  |  | EM02-T3 |
| EM-03 Tạo bài viết |  | EM03-T3: Kiểm thử tạo bài viết Start: Day 5 Due: Day 6 |  |  | EM03-T3 |
| EM04_ Xem danh sách bài viết |  | EM04-T3: Kiểm thử CRUD Start: Day 6 Due: Day 7 |  |  |  |
| EM05_ Chỉnh sửa bài viết |  | EM05-T3: Kiểm thử lọc bài viết Start: Day 6 Due: Day 7 |  |  |  |
| EM06_ Xóa bài viết |  | EM06-T3: Kiểm thử danh sách Start: Day 6 Due: Day 7 |  |  |  |

Thay đổi :

-  Hoàn thành các task kiểm thử đã bắt đầu từ Ngày 05:

- EM01-T3: Kiểm thử đăng ký

- EM02-T3: Kiểm thử đăng nhập

- EM03-T3: Kiểm thử tạo bài viết

-  Bắt đầu kiểm thử các chức năng còn lại theo kế hoạch:

- EM04-T3: Kiểm thử CRUD

- EM05-T3: Kiểm thử lọc bài viết

- EM06-T3: Kiểm thử danh sách

Lí do : Ngày 06 nhóm hoàn tất kiểm thử cho các chức năng đã xử lý logic từ trước và tiếp tục triển khai kiểm thử cho các tính năng còn lại. Việc thực hiện kiểm thử theo đúng lịch giúp đảm bảo chất lượng toàn hệ thống và kịp thời phát hiện lỗi trước khi vào ngày cuối Sprint.

Ngày 07:

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM-01 Đăng ký tài khoản |  |  |  |  |  |
| EM-02 Đăng nhập |  |  |  |  |  |
| EM-03 Tạo bài viết |  |  |  |  |  |
| EM04_ Xem danh sách bài viết |  | EM04-T3: Kiểm thử CRUD Start: Day 6 Due: Day 7 |  |  | EM04-T3 |
| EM05_ Chỉnh sửa bài viết |  | EM05-T3: Kiểm thử lọc bài viết Start: Day 6 Due: Day 7 |  |  | EM05-T3 |
| EM06_ Xóa bài viết |  | EM06-T3: Kiểm thử danh sách Start: Day 6 Due: Day 7 |  |  | EM06-T3 |

Thay đổi : Hoàn thành toàn bộ các task kiểm thử còn lại trong Sprint, bao gồm:

- EM04-T3: Kiểm thử CRUD

- EM05-T3: Kiểm thử lọc bài viết

- EM06-T3: Kiểm thử danh sách

Lí do : Ngày 07 tập trung vào review tổng thể và chốt các chức năng đã kiểm thử, đảm bảo tất cả task đã hoàn thành đúng yêu cầu. Đây là bước cuối cùng để kết thúc sprint, chuẩn bị demo và bàn giao sản phẩm với trạng thái ổn định và hoàn chỉnh.

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| EM01 – Đăng ký | Vừa | Sai validate, trùng email, fail API tạo tài khoản |
| EM02 – Đăng nhập | Trung bình | Sai mật khẩu, lỗi session, bảo mật không ổn |
| EM03 – Tạo bài viết | Cao | Lưu dữ liệu sai, fail DB, lỗi upload nội dung |
| EM04 – Xem danh sách bài viết | Vừa | API chậm, phân trang sai, lỗi phân quyền xem |
| EM05 – Chỉnh sửa bài viết | Cao | Quyền chỉnh sửa sai → rò rỉ dữ liệu |
| EM06 – Xóa bài viết | Vừa | Lỗi quyền xóa, mất dữ liệu không thể khôi phục |

3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM01 – Đăng ký | X |  |  |  | Chức năng cốt lõi để tạo tài khoản |
| EM02 – Đăng nhập | X |  |  |  | Không đăng nhập thì không dùng hệ thống |
| EM03 – Tạo bài viết | X |  |  |  | Chức năng chính của hệ thống |
| EM04 – Xem danh sách bài viết |  | X |  |  | Sau khi có bài viết mới cần hiển thị |
| EM05 – Chỉnh sửa bài viết |  | X |  |  | Không phải chức năng chính nhưng quan trọng |
| EM06 – Xóa bài viết |  |  | X |  | Chỉ cần ở giai đoạn nâng cao, không bắt buộc |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

EM01 – Đăng ký tài khoản
Task: Thiết kế form đăng ký
Mô phỏng: Người dùng nhập email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu → nhấn nút “Đăng ký” → hệ thống kiểm tra hợp lệ → nếu hợp lệ thì lưu vào cơ sở dữ liệu → hiển thị thông báo “Đăng ký thành công”.

EM02 – Đăng nhập
Task: Tạo form đăng nhập
Mô phỏng: Người dùng nhập email và mật khẩu → nhấn nút “Đăng nhập” → hệ thống xác thực thông tin → nếu đúng thì chuyển đến trang quản lý blog → nếu sai thì hiển thị thông báo lỗi.

EM03 – Tạo bài viết
Task: Giao diện tạo bài viết
Mô phỏng: Người dùng nhập tiêu đề, nội dung, thêm tag/hình ảnh → nhấn nút “Lưu” → hiển thị bản nháp hoặc thông báo lưu thành công.

EM04 – Xem danh sách bài viết
Task: Giao diện hiển thị danh sách bài viết
Mô phỏng: Người dùng mở trang danh sách → hệ thống lấy dữ liệu từ DB → hiển thị danh sách bài viết với tiêu đề, ngày tạo, tác giả → hỗ trợ sắp xếp và tìm kiếm.

EM05 – Chỉnh sửa bài viết
Task: Giao diện trang chỉnh sửa
Mô phỏng: Người dùng chọn bài viết → mở form chỉnh sửa với dữ liệu hiện tại → sửa tiêu đề, nội dung hoặc tag → nhấn nút lưu → hiển thị thông báo thành công.

EM06 – Xóa bài viết
Task: Giao diện và modal xác nhận xóa
Mô phỏng: Người dùng nhấn nút xóa → hiển thị modal hỏi “Bạn có chắc muốn xóa?” → nếu đồng ý, gọi logic xóa.

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Email, mật khẩu hợp lệ | Nhấn “Đăng ký” | Tài khoản được tạo, hiển thị thông báo thành công |
| TC02 | Email sai định dạng | Nhấn “Đăng ký” | Hiển thị lỗi “Email không hợp lệ” |
| TC03 | Mật khẩu < 6 ký tự | Nhấn “Đăng ký” | Hiển thị lỗi “Mật khẩu quá ngắn” |
| TC04 | Email đã tồn tại | Nhấn “Đăng ký” | Hiển thị lỗi “Email đã được sử dụng” |
| TC05 | Email, mật khẩu đúng | Nhấn “Đăng nhập” | Đăng nhập thành công, chuyển trang quản lý blog |
| TC06 | Email hoặc mật khẩu sai | Nhấn “Đăng nhập” | Hiển thị thông báo lỗi “Email hoặc mật khẩu không đúng” |
| TC07 | Tiêu đề + nội dung bài viết hợp lệ | Nhấn “Đăng bài” | Bài viết được lưu và hiển thị trong danh sách |
| TC08 | Nhấn “Chia sẻ” bài viết | Chọn Facebook | Link chia sẻ được tạo và hiển thị thông báo thành công |
| TC09 | Xóa bài viết | Nhấn “Xóa” và xác nhận | Bài viết bị xóa khỏi DB, danh sách cập nhật, hiển thị thông báo thành công |
| TC10 | Chỉnh sửa bài viết | Thay đổi tiêu đề/nội dung và lưu | Bài viết được cập nhật trong DB, hiển thị đúng thông tin mới |

4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Không hiển thị thông báo khi đăng ký thành công | Trung bình | Kiểm tra logic xử lý sau khi lưu DB → thêm hàm hiển thị thông báo | Đã hiển thị đúng thông báo |
| B02 | Bài viết không lưu tag | Cao | Kiểm tra API lưu bài viết → sửa lỗi không truyền tag vào payload | Tag đã được lưu đúng |
| B03 | Link chia sẻ không hoạt động | Cao | Kiểm tra cấu hình API mạng xã hội → cập nhật token xác thực | Link chia sẻ hoạt động bình thường |
| B04 | Danh sách bài viết không phân trang | Trung bình | Kiểm tra logic phân trang → thêm giới hạn số lượng bài viết trên 1 trang | Danh sách hiển thị đúng và phân trang |
| B05 | Chỉnh sửa bài viết không cập nhật đúng DB | Cao | Kiểm tra query cập nhật DB → sửa lỗi mapping dữ liệu | Dữ liệu chỉnh sửa được lưu đúng |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

Mô tả biểu đồ

- Trục X (ngang): Gồm 8 mốc thời gian: Ngày 1, Ngày 2, Ngày 3, Ngày 4, Ngày 5, Ngày 6, Ngày 7 và End (kết thúc Sprint).

- Trục Y (dọc): Biểu diễn số lượng công việc còn lại (Story Points), dao động từ 0 đến khoảng 40.

- Đường màu xanh – Ideal: Đây là đường lý tưởng thể hiện tiến độ hoàn thành công việc đều đặn qua các ngày. Bắt đầu từ khoảng 35 Story Points và giảm thẳng đều xuống 0 tại mốc kết thúc Sprint.

- Đường màu cam – Actual: Tiến độ thực tế của đội. Đường này bắt đầu tại 35, giảm hơi chậm hơn so với Ideal ở các ngày đầu, sau đó giảm nhanh hơn về cuối Sprint và chạm mốc 0 ở mốc End.

Ý nghĩa biểu đồ

1. Giai đoạn đầu (Ngày 1 – Ngày 5):

Đường Actual nằm trên đường Ideal.
	→ Điều này cho thấy tiến độ thực tế chậm hơn so với kế hoạch.
	→ Nhóm xử lý công việc chưa đều hoặc gặp trở ngại trong những ngày đầu Sprint.

2. Giai đoạn giữa (Ngày 6 – Ngày 7):

Đường Actual giảm mạnh và cắt xuống dưới đường Ideal.
	→ Nhóm đã tăng tốc, xử lý khối lượng lớn công việc trong thời gian ngắn.
	→ Có thể là do công việc được gỡ blocking hoặc team tập trung hơn vào cuối 	Sprint.

3. Mốc kết thúc (End):

Cả Ideal và Actual đều ở mức 0.
	→ Toàn bộ backlog của Sprint đã được hoàn thành đúng hạn.
	→ Mặc dù đầu Sprint chậm, nhưng team đã bứt tốc và đạt mục tiêu Sprint.

5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Log1 | Hoàn thiện UI form đăng ký và đăng nhập, chuẩn bị dữ liệu mẫu cho dev backend | Bắt đầu xử lý logic đăng ký và đăng nhập, kết nối với DB | Một số ràng buộc validation chưa rõ, cần thống nhất với PO |
| Log2 | Thiết kế giao diện tạo bài viết, danh sách bài viết | Xử lý logic lưu bài viết và hiển thị danh sách | Chưa xác định rõ format tag và hình ảnh |
| Log3 | Hoàn thiện giao diện chỉnh sửa/xóa bài viết | Thực hiện logic chỉnh sửa và xóa, kết nối DB | Cần kiểm tra cơ chế xác nhận xóa tránh lỗi mất dữ liệu |
| Log4 | Kiểm thử các form UI | Chạy test logic đăng ký, đăng nhập, tạo bài viết | Một số lỗi hiển thị thông báo chưa đồng bộ với logic backend |

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì chưa hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả(BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |
| Trong 7 ngày Sprint, nhóm đã hoàn tất tất cả các task chính của dự án | - Trong sprint này, không có task nào bị bỏ sót. - Tất cả UI, logic, và kiểm thử đều đã được hoàn tất đúng theo kế hoạch. | - Không có task nào vượt phạm vi Sprint Goal. - Sprint tập trung hoàn thành các chức năng CRUD và kiểm thử cho hệ thống blog, và nhóm đã hoàn tất toàn bộ như kế hoạch. | Biểu đồ Burndown cho thấy tiến độ giảm về 0 đúng hạn |

6.2 Cập nhập Product Backlog & User Stories

Không có gì thay đổi

6.3 Acceptance Criteria & DoD

Không có gì thay đổi

6.4 Kiểm thử & Báo cáo Bug

- Đã kiểm thử toàn bộ chức năng: đăng ký, đăng nhập, CRUD bài viết, xem bài viết, chia sẻ

- Tổng cộng 3 bug được phát hiện và xử lý:

- BUG01: Không hiển thị lỗi khi thiếu email

- BUG02: Bài viết không lưu khi nội dung quá dài

- BUG03: Tag không hiển thị đúng khi lọc

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thành tất cả task chính: UI, backend và kiểm thử đúng kế hoạch. Team phối hợp tốt, task được phân chia rõ ràng. | Một số lỗi nhỏ phát sinh trong quá trình kiểm thử khiến phải chỉnh sửa thêm. Một số task logic ban đầu chưa rõ yêu cầu dẫn đến lặp lại công việc. | Chưa hoàn thiện các tính năng nâng cao ngoài Sprint Goal như phân quyền hoặc thống kê nâng cao. |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

- Thống nhất rõ ràng yêu cầu trước khi bắt đầu coding: Tránh trường hợp logic chưa rõ dẫn đến lặp lại công việc.

- Tăng cường kiểm thử sớm hơn: Chạy kiểm thử unit test và integration test ngay khi backend hoàn thiện để phát hiện lỗi sớm.

- Chuẩn hóa giao diện UI từ đầu: Thiết kế UI chi tiết hơn giúp backend và QA làm việc thuận lợi, tránh chỉnh sửa nhiều lần.

- Cập nhật tài liệu Daily Scrum và Sprint log: Giúp các thành viên theo dõi tiến độ dễ dàng, giảm nhầm lẫn giữa các task.

7.3 Bài học kinh nghiệm

- Phối hợp nhóm là chìa khóa: UI, backend và QA cần liên tục trao đổi để hạn chế lỗi phát sinh.

- Sprint nên dự phòng thời gian cho bug fix: Một số lỗi nhỏ xuất hiện trong kiểm thử nhưng tốn thời gian hơn dự kiến.

- Viết test case đầy đủ từ đầu: Các kịch bản kiểm thử chi tiết giúp QA nhanh chóng phát hiện vấn đề và tránh bỏ sót.

- Giao tiếp rõ ràng với PO/Stakeholder: Đảm bảo các yêu cầu phức tạp hoặc chưa rõ ràng được giải thích trước khi dev bắt đầu.