Câu 5 :

1. Sprint Planning

Mục tiêu:

Xác định mục tiêu Sprint (Sprint Goal).

Lựa chọn các hạng mục phù hợp từ Product Backlog để đưa vào Sprint Backlog.

Thống nhất kế hoạch thực hiện.

Thành phần tham gia:

- Scrum Master

- Product Owner

- Development Team

Cách tổ chức:

- Product Owner trình bày các User Story quan trọng, ưu tiên cao.

- Nhóm phân tích yêu cầu, đặt câu hỏi để làm rõ.

- Ước lượng kích thước từng User Story bằng Story Points (Planning Poker).

- Team chọn các User Story phù hợp với năng lực trong Sprint.

- Chia nhỏ các User Story thành các Task cụ thể.

- Xác định “Definition of Done” cho Sprint.

Đầu ra:

- Sprint Backlog

- Sprint Goal

- Danh sách công việc chi tiết (Task Breakdown)

2. Daily Scrum

Thời lượng: 15 phút

Mục tiêu:

- Theo dõi tiến độ.

- Đồng bộ giữa các thành viên.

- Kịp thời phát hiện trở ngại (Impediments)

Cách tổ chức:
Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi:

- Hôm qua tôi đã làm gì?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Tôi đang gặp trở ngại gì không?

Vai trò Scrum Master:

- Không điều phối nội dung, chỉ đảm bảo buổi họp diễn ra hiệu quả.

- Ghi nhận và giải quyết trở ngại sau cuộc họp.

3. Sprint Review

Mục tiêu:

- Trình bày sản phẩm đã hoàn thành (Increment) cho Product Owner và khách mời (Stakeholders).

- Thu thập phản hồi thực tế.

Cách tổ chức:

- Dev Team demo các tính năng đã hoàn thành.

- Product Owner đánh giá xem các User Story có đạt “Definition of Done” không.

- Stakeholders phản hồi về tính năng, UX/UI, độ phù hợp nghiệp vụ.

- Product Owner cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi.

Đầu ra:

- Phản hồi từ PO và Stakeholders

- Product Backlog được cập nhật

4. Sprint Retrospective

Mục tiêu:

- Cải thiện quy trình và cách làm việc của team.

- Tăng hiệu suất và sự phối hợp của nhóm ở Sprint tiếp theo.

Cách tổ chức:
Thảo luận theo 3 nhóm câu hỏi:

- Điều gì đã làm tốt?

- Điều gì chưa tốt?

- Cần cải thiện điều gì ở Sprint sau?

Team chọn 2–3 hành động cải tiến khả thi và gắn trách nhiệm cho từng thành viên.

Đầu ra:

- Danh sách cải tiến (Action Items)

- Kế hoạch cải thiện cho Sprint tiếp theo

Câu 6:

User stories:

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng tìm kiếm sản phẩm để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy các sản phẩm mình cần.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng đặt hàng để mua hàng.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng xem lịch sử mua hàng để theo dõi các đơn hàng trước đây.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng đổi phương thức thanh toán để thanh toán qua các phương thức khác nhau.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng tăng giảm số lượng sản phẩm trong giỏ hàng để điều chỉnh số lượng sản phẩm.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng hủy đơn hàng để chủ động dừng những đơn hàng chưa giao.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng lọc sản phẩm theo danh mục để dễ dàng tìm đúng loại sản phẩm tôi cần.

Product backlog:

- Đặt hàng

- Thanh toán nhiều phương thức

- Tăng giảm số lượng trong giỏ

- Tìm kiếm sản phẩm

- Lọc theo danh mục

- Hủy đơn hàng

- Lịch sử mua hàng

Cậu 7:

User stories:

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại để tôi có thể dễ dàng tìm được bộ phim mình muốn xem.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết thông tin phim để tôi có thể quyết định xem phim đó có phù hợp hay không.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch chiếu theo rạp và ngày để tôi có thể chọn suất chiếu phù hợp.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn ghế trên sơ đồ ghế để tôi có thể chọn được vị trí mình thích.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn đặt vé trực tuyến để tôi có thể giữ chỗ trước khi đến rạp.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng nhiều phương thức để tôi có thể chọn cách tiện lợi nhất.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận vé điện tử qua điện thoại để tôi có thể vào rạp mà không cần in vé.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có lịch chiếu hoặc phim mới để tôi có thể đặt vé sớm.

User Story Mapping:

1. Khám phá phim

  - Tìm kiếm phim

  - Lọc theo thể loại

  - Xem danh sách phim đang chiếu / sắp chiếu

2. Xem thông tin phim

- Xem mô tả phim

- Xem trailer

- Xem đánh giá

3. Chọn lịch chiếu

- Xem lịch chiếu theo rạp

- Chọn ngày chiếu

- Chọn suất chiếu

4. Chọn ghế

- Xem sơ đồ ghế

- Chọn ghế còn trống

5. Đặt vé

- Xác nhận thông tin

- Xem tổng giá

6. Thanh toán

- Chọn phương thức thanh toán

- Thanh toán online

7. Sau khi đặt vé

- Nhận vé điện tử

- Nhận thông báo lịch chiếu mới

- Xem lịch sử đặt vé

Product backlog:

- Tìm kiếm phim

- Xem chi tiết phim

- Xem lịch chiếu

- Chọn ghế

- Đặt vé

- Thanh toán nhiều phương thức

- Nhận vé điện tử

- Thông báo lịch chiếu mới

Câu 8:

DailyScrum_Report

BÁO CÁO CUỘC HỌP DAILY SCRUM – NHÓM DEV BACKEND

Thời gian: 09:00 AM Ngày: 20/11/2025 Thành phần: Scrum Master + Đội Dev Backend

1. Nội dung trao đổi của từng thành viên

Thành viên 1 – An

- Hôm qua tôi đã làm gì: Hoàn thành API đăng nhập và kiểm thử unit.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì: Tích hợp API đăng nhập với frontend.

- Trở ngại: Không có.

Thành viên 2 – Bình

- Hôm qua tôi đã làm gì: Tối ưu module đặt vé và viết thêm test case.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì: Thực hiện tích hợp với hệ thống xử lý ghế ngồi.

- Trở ngại: Tốc độ truy vấn khi lấy danh sách ghế bị chậm.

Thành viên 3 – Dũng

- Hôm qua tôi đã làm gì: Làm xong API thanh toán và thử nghiệm sandbox.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì: Tích hợp thanh toán với hệ thống đặt vé.

- Trở ngại: API thanh toán thỉnh thoảng trả về lỗi kết nối.

2. Tổng hợp các trở ngại & Giải pháp

- Trở ngại: Tốc độ truy vấn dữ liệu bị chậm

Giải pháp: Tối ưu lại câu truy vấn SQL hoặc trao đổi với nhóm Database để cải thiện indexing.

- Trở ngại: Lỗi kết nối API thanh toán

Giải pháp: Làm việc với bộ phận phụ trách API để kiểm tra log và cấu hình endpoint.

3. Điều chỉnh kế hoạch Sprint

• Scrum Master đề xuất nhóm tập trung giải quyết vấn đề truy vấn trong ngày hôm nay.

• API thanh toán sẽ được ưu tiên kiểm tra trước khi tiến hành các nhiệm vụ tiếp theo.

• Không thay đổi lớn trong phạm vi Sprint, nhưng các trở ngại sẽ được đưa vào Sprint Retrospective.

Câu 9 :

## 1. Thông Tin Chung

- Dự án: Ứng dụng Mua Sắm Trực Tuyến

- Scrum Master: [Tên]

- Sprint: Sprint 05

- Thời gian họp: 15:00 – 16:00, ngày 20/11/2025

- Thành viên tham dự: Product Owner, Development Team, Scrum Master

## 2. Những Điều Làm Tốt

- Hoàn thành toàn bộ Sprint Backlog đúng hạn.

- Tinh thần hỗ trợ tốt khi thành viên gặp vấn đề kỹ thuật.

- Chất lượng code cải thiện nhờ review thường xuyên.

- Task được cập nhật đều trên bảng Kanban.

## 3. Những Điều Cần Cải Thiện

### Vấn đề 1: Giao tiếp trong nhóm chưa hiệu quả

- Một số thành viên không báo cáo Daily Scrum đầy đủ.

- Thông tin thay đổi từ PO bị truyền đạt chậm.

### Vấn đề 2: Phối hợp xử lý task chưa nhịp nhàng

- Nhiều task bị dồn vào cuối Sprint.

- Backend và frontend chưa thống nhất API ngay từ đầu Sprint.

## 4. Nguyên Nhân Gốc Rễ (Root Cause)

- Thiếu kênh giao tiếp thống nhất.

- Không có người điều phối API và tiến độ giữa frontend–backend.

- Daily Scrum đôi khi bị xem nhẹ hoặc bỏ qua.

- Thiếu timeline rõ ràng cho việc đồng bộ API.

## 5. Đề Xuất Cải Tiến

- Tổ chức Daily Scrum đúng giờ, đủ 15 phút.

- Thiết lập kênh giao tiếp chính (Slack/Teams).

- Thống nhất API với tài liệu rõ ràng (vd: Swagger) từ đầu Sprint.

- Chia task theo cặp frontend–backend để tăng phối hợp.

- Scrum Master theo dõi và nhắc nhở tiến độ hằng ngày.

## 6. Action Items Cho Sprint Tiếp Theo

- DEV-01: Hoàn thiện tài liệu API trước ngày thứ 2 của Sprint.

- DEV-02: Làm việc theo nhóm 2 người / 1 User Story.

- SM-01: Scrum Master kiểm tra bảng Kanban mỗi cuối ngày.